**REGISTRO DE COMUNICAÇÃO**

|  |
| --- |
| **Projeto (SRINFO):**  **Coordenador:**  **Data:** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***01/01/2022*** | ***Apresentação das telas do sistema*** |
| *Após uma apresentação detalhada à empresa do funcionamento das telas do sistema, foi enviado via e-mail à empresa no dia 01/12/2021 a versão final do FIGMA com as telas previstas no sistema. A empresa concordou com a proposta. Com isso, foi iniciado o desenvolvimento das funcionalidades.* | |
| ***01/02/2022*** | ***Apresentação da API de coleta de dados do sistema*** |
| *Foi enviada a versão final do SWAGGER com os descritivos dos endpoints de coleta de dados do sistema. A empresa solicitou algumas alterações nos endpoints de produtos.* | |
| ***01/03/2022*** | ***Cobrança do documento de aceite de macroentrega*** |
| *Foi solicitado pela terceira vez o documento de aceite da macro entrega e não houve resposta da empresa até a presente data.* | |
| ***....*** | ***..*** |
| *...* | |