**ACOMPANHAMENTO DE RISCOS**

|  |
| --- |
| **Projeto (SRINFO):**  **Coordenador:**  **Data:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Descrição do risco:** | | | | | |
| **1** | *Empresa não enviar imagens suficientes (em tempo hábil) para construção de banco de treinamento de rede neural.* | | | | | |
| **Status:** | *Ativo* | **Probabilidade:** | *1* | **Severidade:** | *3* |
| **Ação para minimizar o risco:** | | | | | |
| *Reuniões semanais para cobrança e obtenção contínua de imagens de exemplos.* | | | | | |
| **Resultado:** | | | | | |
| *-* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Descrição do risco:** | | | | | |
| **2** | *Algoritmo de IA implementado pode não ser capaz de resolver o problema com o mesmo nível de acurácia do artigo científico original devido ao banco de imagens ser diferente.* | | | | | |
| **Status:** | *Inativo* | **Probabilidade:** | *2* | **Severidade:** | *1* |
| **Ação para minimizar o risco:** | | | | | |
| *Utilizar o mesmo banco de imagens citado no artigo para comprovar a implementação da técnica.* | | | | | |
| **Resultado:** | | | | | |
| *A técnica mostrou acurácia superior à do artigo com o banco testado.* | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Legenda: | |
| 1 | Pouco |
| 2 | Moderado |
| 3 | Muito |